# 砚山县八嘎乡六雷水库饮用水水源保护区

# 环境问题整改方案（征求意见稿）

根据《云南省生态环境厅水利厅关于印发<云南省水源地保护攻坚战实施方案>的通知》（云环发〔2019〕4号）、《文山州人民政府办公室关于印发<文山州水源地保护攻坚战实施方案>的通知》（文政办发〔2019〕51号）、《砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县水源地保护攻坚战实施方案>的通知》（砚政办发〔2019〕94号）、《文山州环境污染工作领导小组办公室关于进一步加强乡镇级集中式饮用水水源保护工作的通知》（文污防通〔2020〕3号）《文山州环境污染防治工作领导小组办公室关于进一步加强全州饮用水水源安全保障工作的通知》（文污防通〔2021〕11 号）文件要求，为进一步加快推进解决砚山县乡（镇）级集中式饮用水水源地突出环境问题，尽快落实乡（镇）级饮用水水源保护区环境问题清单整改落实销号，切实保障乡（镇）广大人民群众饮水安全。现结合实际，特制定砚山县八嘎乡六雷水库饮用水水源保护区环境问题整改方案。

一、保护区基本情况

为解决乡镇集中式饮用安全问题，2020年2月，砚山县共筛选上报了砚山县八嘎乡六雷水库等7个乡（镇）级集中式饮用水水源地，水源地名单通过州生态环境局、州水务局的审核后上报省生态环境厅、水务厅报备。2020年4月，受砚山县人民政府委托，州生态环境局砚山分局委托中介开展砚山县八嘎乡六雷水库等7个饮用水水源地保护区划定方案编制，7月底完成初稿并提交县级审查，8月初完成征求意见（同时在砚山县政务网站上发布公开征求意见），2020年8月24日《划定方案》提请文山州生态环境局进行技术审查并通过专家组审查，并根据州级专家组审查意见修改完善文本方案后，于2020年8月31日提请省生态环境厅组织审查并通过省级组织的专家审查，出具了专家论证意见9月初组织完成了文山州砚山县八嘎乡六雷水库饮用水水源保护区划定风险评估，9月中旬完成了合法性审查，10月中旬经县十六届人民政府第72次常务讨论通过并报请省人民政府审核，2020年11月底得到省生态环境厅《关于批复文山州文山市薄竹镇冬瓜林等83个集中式饮用水源地保护区划定方案的函》（云环函〔2020〕629号）批复，砚山县八嘎乡六雷水库共划定水源保护区6.273km2，其中：一级保护区0.603km2 ，二级保护区5.670km2。按照“一个水源地，一套整治方案，一抓到底”的原则开展饮用水源保护区环境问题整治，砚山县结合八嘎乡六雷水库饮用水源地保护区实际存在的环境突出问题，于2021年3月上报了砚山县乡镇级饮用水水源地问题清单。

二、目标任务

整个保护区内水质按国家《地下水环境质量标准》Ⅲ类水质标准保护，严格依据《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规要求，全面完成砚山县八嘎乡六雷水库集中式饮用水水源地保护区范围内环境问题，于2021年12月31日前完成饮用水水源保护区内全部规范化建设内容，实现环境问题的整改销号。

# 三、存在问题

根据《集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）等技术规范，结合现场调查，砚山县八嘎乡六雷水库水源地规范化建设存在如下问题：

# 1、一、二级保护区内未按技术规范要求设置地理标志牌、警示牌、宣传牌等标识；

# 2、水库保护区范围内有耕地面积总计为318.6亩，耕地种植中大量施用的化肥农药流失会对水源地造成污染；

# 四、整改措施

1、按照《技术规范》设置保护区地理标志牌、警示标识牌 、宣传牌等。

标志牌示意图：

水源保护区界标正面示意图   水源保护区界标背面示意图

### 宣传牌示意图：

牵头单位：县水务局，责任领导：赵家文 。

配合单位：八嘎乡人民政府，州生态环境局砚山分局

- 制定方案，组织开展农业产业结构调整，减少农药、化肥使用量。

牵头单位：县农业农村科技局，责任领导：候光福。

配合单位：八嘎乡人民政府。

# 五、工作要求

（一）加强组织领导。各有关部门要切实履行职责，加强部门协作，有序推进整改工作。

（二）加强督促检查。文山州生态环境局砚山分局及县政府督察室要适时开展现场督查，重大问题及时向县人民政府报告。对履职不力、弄虚作假、进展延迟等问题突出的，以及饮用水水源水质出现恶化的，采取通报批评、公开约谈等措施；情节严重的，移交有关部门按不同情形实行问责。

（三）强化信息公开。建立县信息公开制度，在政府网站公开“乡镇级饮用水水源保护区环境问题清单”，接受社会监督。

（四）健全长效机制。健全水源地日常监管制度，强化部门合作，完善饮用水水源地环境保护协调联动机制，防治已整改问题死灰复燃，切实提高饮用水水源环境安全保障水平。

| 砚山县乡镇级饮用水水源地六雷水库环境问题清单 |
| --- |
| 填报单位（盖章）：砚山县人民政府 | 填报时间：2021年3月23日 |  |  |
| 序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型 | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 备注 |
| 5 | 砚山县八嘎乡 | 八嘎乡六雷水库 | 一级、二级 | 其他 | 12、未按水源保护区边界范围并根据《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433-2008）设置界碑、警示牌、宣传牌等标识。 | 按照《技术规范》设置保护区地理标志牌、警示标识牌 、宣传牌等。 | 2021年12月31日前 |  |
|  |  |  | 二级 | 农业面源污染 | 13、水库保护区范围内有耕地面积总计为318.6亩，耕地种植中大量施用的化肥农药流失会对水源地造成污染。 | 制定方案，组织开展农业产业结构调整，减少农药、化肥使用量。 |  |  |